

АДМИНИСТРАЦИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**Волховского муниципального района**

**Ленинградской области**

деревня Усадище, д. 127

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 ноября 2022года № 101

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025г.г.»**

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 г. №131-ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение, решения совета депутатов от 26.06.2012 г. № 18 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», в целях усовершенствования организации за мероприятиями по благоустройству территории поселения

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Программу «Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 г.г.». (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Волховские огни», в сетевом издании «Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е. Л. Молодцова

Гоголева М.А..

8 813 63 34 434

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Усадищенское сельское поселение

от «7» ноября 2022года № 101

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области***

***на 2023-2025 г.г.»***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство, санитарное содержание и развитие территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 г.г.» |
| Основания разработки программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  Устав муниципального образования Усадищенское сельское поселение  решения совета депутатов от 27 октября 2017 года № 41 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» |
| Заказчик программы | МО Усадищенское сельское поселение |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение |
| Цели и задачи программы | Целью данной программы является создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения, создания условий комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения.  Задачами Программы являются:  1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.  2. Улучшение санитарного состояния территории поселения.  3. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  4. Реконструкция уличного освещения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023 -2025 г.г. |
| Перечень основных мероприятий | Мероприятия программы:  - Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  - Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения;  - Содержание газонов, клумб, зеленых насаждений;  - мероприятия по обустройству пешеходных дорожек;  - Содержание мест захоронения;  - Сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок и объектов благоустройства поселения;  - Ремонт общественных колодцев;  - организация и проведение субботника по уборке территории поселения. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение |
| Объемы и источники финансирования | Средства местного бюджета.  Всего **7853,1** тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения, привить жителям любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение осуществляет текущий и финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств, в ходе исполнения Программы. |

**1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.**

1.1. Анализ существующего положения по благоустройству поселения.

Благоустройство решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности человека. Оно включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, а также средствами санитарной очистки. В решении задач большое значение приобретает внешнее благоустройство, ландшафтный дизайн.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения по благоустройству поселения, по результатам исследования определены цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

В настоящее время население поселения составляет 1782 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. Установленные конструкции изношены и не отвечают современным требованиям энергосбережения, проблема заключается в восстановлении и реконструкции имеющегося освещения на улицах муниципального образования, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Необходимо проводить мероприятия по ремонту и замене ограждений в местах захоронения. Уборка аварийных и старых деревьев в местах захоронений. Проведение субботников по уборке территории мест захоронений.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

1.2. Анализ состояния элементов благоустройства на территории поселения.

Благоустройство в поселении включает в себя тротуары, пешеходные дорожки, детские площадки, городки, места отдыха.

В результате обследования территории поселения выявлены проблемы:

- требуется восстановление пешеходных дорожек;

- приобретение уличной мебели;

- сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок и объектов благоустройства поселения;

Равнодушное, а иногда и негативное отношение жителей поселения к элементам благоустройства, приводит к разрушению детских площадок, разрисовываются остановочные павильоны, создаются несанкционированные свалки мусора.

В сложившемся положении необходимо продолжить комплексное благоустройство в поселении: ремонт и восстановление пешеходных дорожек, приобретение и установка малых архитектурных форм, приобретение и установку контейнерных площадок для ТБО, приобретение и установку ограждений для газонов, приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования, ремонт и замену ограждения мест захоронения, уборку аварийных и старых деревьев в местах захоронений, проведение субботников по уборке территории мест захоронений и территории поселения.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Повышению уровня их комфортного проживания.

**2. Цели и задачи программы**

**2.1. Цель Программы:**

Создание условий обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения, совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Усадищенское сельское поселение.

**2.2.** **Задачи Программы**:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения, определение приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству поселения, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

**3. План мероприятий по благоустройству на 2023-2025г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Запланированные средства,**  **тыс. руб.** | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
|  | МБ | 0Б | МБ | ОБ | МБ | ВМР | ОБ |
| Электроэнергия уличного освещения  - Обслуживание уличного освещения  -Материалы для уличного освещения | 753,0 |  | 966,8 |  | 1251,9 | 0 | 0 |
| -Ремонт газонокосилок  -Косьба, чистка бордюров  -Прочие расходы  Приобретение (земля, семена, побелка, рассада)  -ГСМ (АИ-92)  -Прочие материалы, запчасти | 119,5 |  | 165,5 |  | 170,5 | 0 | 0 |
| -Уборка, содержание мест захоронения  -Прочие расходы  - Приобретение и установка ограждения для общественных кладбищ д.Куколь, пос.Зеленец  - Приобретение и установка детского оборудования д. Усадище во дворе д. 1, 2, 3.  - Создание мест (площадок) накопления ТКО на территории МО ( 6 шт). | 52,7  90,0 | 1000,0  810,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Прочие услуги  -Транспортные расходы по вывозу несанкционированных свалок, вывоз ТКО  - Договор(дворник), (уборщица),  - Договор благоустройство территории)  -Обрезка крон деревьев  -Материалы, инвентарь для санитарного содержания территории | 482,0 |  | 589,5 |  | 149,5 | 500,7 | 0 |
| ИТОГО: тыс. руб. | 3308,0 | | 2622,0 | | 1923,1 | | |

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на 2023-2025 г.г.

**5. Объемы и источники финанси рования Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы составляет **7853,1** тыс. руб.

**6. Организация управления реализацией Программы**

**и контроль за ходом ее выполнения**

Администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции.